OpenClaw 企业统一管理平台
开发文档

面向独立 Windows 虚拟机模式的中心控制台、Agent 客户端、技能与提示词统一分发系统

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 交给 AI 编码工具或开发团队，作为系统设计、拆分任务、生成代码和验收的依据 |
| 建设目标 | 统一管理公司内部各台 OpenClaw Windows 虚拟机，实现配置采集、用户职责管理、提示词模板管理、技能分发、模型费用管理和运行监控 |
| 推荐名称 | OpenClaw Center / OpenClaw 企业智能体管理平台 / AgentOps 管理中心 |
| 建设方式 | 分三期建设：先台账与采集，再分发与版本管理，最后成本治理与自动巡检 |
| 适用范围 | 企业内部 OpenClaw 试点用户、推广用户、技术支持人员、运维人员和管理人员 |

# 一、项目背景与问题定义

当前公司内部 OpenClaw 机器采用“每个用户一台独立 Windows 虚拟机”的方式部署。该模式在试点阶段便于隔离用户数据、降低互相影响，但进入规模化推广后，会逐步暴露出配置分散、技能版本不一致、提示词难复用、模型费用难统计、问题排查成本高等问题。

本项目建设一个中心控制台，不替代现有每台 Windows 虚拟机，而是在其上增加统一管理能力。中心控制台负责管理机器、用户、岗位职责、提示词模板、技能包、模型套餐、配置版本、执行状态和运维日志。

| 痛点 | 具体表现 | 平台需要解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 用户差异大 | 每个用户表格、报表、字段、统计口径不同 | 支持按用户和岗位生成专属提示词、专属技能配置 |
| 职责差异大 | 计划、仓储、质检、售后、行政等岗位需求不同 | 建立岗位模板库，按职责分组推广 |
| 一线能力弱 | 不会写提示词，不会调试技能，不知道如何描述需求 | 提供模板化填写、技术支持代配置、测试样例和一键分发 |
| 硬件不可控 | 每台虚拟机配置、磁盘、运行状态不同 | 采集机器资源和运行状态，形成资产台账 |
| 模型费用难控 | 目前 3 人共用 1 个 Coding Plan，推广后需要预算和预警 | 建立 Plan 绑定、调用统计、成本估算和额度预警 |
| 运维成本高 | 问题发生后需要远程登录单台机器排查 | 统一心跳、日志、版本、配置和故障状态 |

# 二、建设目标

建立公司内部 OpenClaw 机器资产台账，明确每台机器对应的用户、部门、岗位、IP、硬件资源、OpenClaw 版本、模型配置和技能清单。

建立岗位职责与业务场景库，让推广不再是“给每个人装一个智能体”，而是“给每个岗位交付一套可复制的智能体工作环境”。

建立提示词模板库和用户专属提示词机制，降低一线用户编写提示词和调试技能的门槛。

建立企业技能库，支持技能白名单、版本管理、灰度分发和回滚，避免用户随意安装不受控技能。

建立 Coding Plan 与模型费用管理机制，支持 3 人共用 1 个 Plan 的现有模式，并为后续推广提供成本测算。

建立轻量 Agent 客户端，实现虚拟机状态上报、配置采集、技能同步、提示词同步、日志采集和远程自检。

# 三、总体架构设计

系统由中心管理端、Windows Agent 客户端、OpenClaw 本地运行环境、数据库、文件仓库和模型服务商账号管理组成。中心端不默认收集用户原始业务文件，只采集必要的配置摘要、运行状态和脱敏日志。

| 组件 | 部署位置 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 中心管理后台 Web | 公司内网服务器 | 用户、岗位、机器、技能、提示词、模型费用、日志和分发任务管理 |
| 中心 API 服务 | 公司内网服务器 | 为 Web 前端和 Windows Agent 提供接口 |
| 数据库 | 公司内网服务器 | 保存用户、机器、配置、技能、模板、分发任务、日志、费用等数据 |
| 文件仓库 | 公司内网服务器或 NAS/MinIO | 保存技能包、配置包、提示词模板文件、安装包和版本文件 |
| Windows Agent | 每台 OpenClaw Windows 虚拟机 | 心跳上报、配置采集、技能同步、提示词同步、日志采集、自检和回滚 |
| OpenClaw 本地环境 | 每台 Windows 虚拟机 | 执行用户本地智能体任务，处理用户本地业务文件 |
| 模型服务商 / Coding Plan | 外部或内网代理 | 为 OpenClaw 提供大模型调用能力，按 Plan 进行成本管理 |

推荐通信方式：Windows Agent 主动轮询中心 API，避免中心端主动连接用户虚拟机导致防火墙和权限问题。Agent 每 30-60 秒上报一次心跳，每 5-10 分钟上报一次资源和配置摘要，接收到分发任务后主动拉取配置或技能包。

# 四、系统角色与权限

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 管理所有用户、机器、权限、系统参数、模型服务商、全局安全策略 |
| 技术支持人员 | 维护岗位场景、提示词模板、用户专属配置、技能分发、问题工单和验收记录 |
| 运维人员 | 查看机器状态、资源使用、Agent 状态、日志、巡检结果、升级和回滚任务 |
| 部门负责人 | 查看本部门用户使用情况、场景落地进度、效率提升和成本统计 |
| 普通用户 | 查看自己的岗位场景、已启用技能、提示词版本、任务执行结果摘要和反馈入口 |

# 五、功能模块设计

## 5.1 机器资产管理

支持新增、编辑、停用 OpenClaw 虚拟机资产。

字段包括机器编号、机器名称、IP、MAC、操作系统、CPU、内存、磁盘、OpenClaw 版本、Agent 版本、所属用户、所属部门、所属 Plan、在线状态、最近心跳时间。

支持在线、离线、异常、待初始化、停用等状态。

支持查看机器详情，包括已安装技能、当前配置摘要、最近分发记录、最近错误日志和资源趋势。

## 5.2 用户职责与场景管理

为每个用户维护公司、部门、岗位、技术支持人、核心职责、高频文件、输出报表、使用频率、自动化优先级和落地状态。

支持按岗位类型建立模板：计划类、仓储类、质检类、售后类、行政类、宣传类、资料类。

每个用户可以绑定多个业务场景，每个场景对应输入文件、处理规则、输出格式、提示词模板和技能配置。

支持场景状态流转：待梳理、已梳理、提示词已生成、技能已配置、测试中、已上线、需优化、暂停。

## 5.3 提示词模板管理

支持创建通用提示词模板、岗位提示词模板、用户专属提示词。

模板字段包括名称、适用岗位、适用场景、输入文件要求、输出格式要求、处理规则、异常处理规则、示例输入、示例输出、版本号、状态。

支持变量占位符，例如 {{用户姓名}}、{{岗位}}、{{输入文件类型}}、{{输出字段}}、{{统计口径}}。

支持版本管理、审核发布、灰度试用、回滚和复制为新模板。

支持技术支持人员代用户生成提示词，用户只需要填写“我平时处理什么表、最终要什么结果”。

## 5.4 企业技能库管理

建立企业内部技能白名单，禁止普通用户直接安装未经审核的外部技能。

技能字段包括技能名称、适用岗位、版本号、依赖环境、配置参数、入口命令、安装路径、测试样例、审核状态、发布状态。

支持上传技能包、绑定说明文档、绑定提示词模板和测试数据。

支持按用户、部门、岗位、机器批量分发技能。

支持技能升级、灰度发布、失败重试、回滚和停用。

## 5.5 配置管理与统一分发

中心端维护模型配置、OpenClaw 基础配置、技能配置、提示词配置、文件目录规范、定时任务配置和安全策略。

每次配置变更生成版本号，支持查看差异、审批、发布、回滚。

分发任务由 Agent 主动拉取执行，执行结果回传中心端。

敏感配置如 API Key 应加密存储，Agent 端本地保存时也需加密或限制文件权限。

## 5.6 Coding Plan 与模型费用管理

支持维护模型服务商、套餐名称、月费用、额度类型、额度周期、绑定用户、绑定机器、当前使用量和预警阈值。

兼容现有“三个人共用一个 Coding Plan”的模式。

支持按部门、岗位、用户、Plan 维度统计月度成本。

支持轻度、中度、高频、核心岗位四类用户的 Plan 分配建议。

当使用量达到 80% 时提醒技术支持人员，达到 100% 时标记为高风险。

## 5.7 日志监控与巡检

采集 Agent 心跳、资源使用、OpenClaw 服务状态、最近任务执行状态、技能执行错误、模型调用错误。

支持机器异常列表、离线列表、分发失败列表、调用超额风险列表。

支持每日自动巡检，生成巡检摘要。

日志默认不上传原始业务文件内容，如需上传应做脱敏处理。

## 5.8 问题反馈与支持闭环

用户或技术支持人员可以登记问题，关联用户、机器、技能、提示词版本和错误日志。

问题状态包括待处理、处理中、待用户确认、已解决、已关闭。

支持将常见问题沉淀为 FAQ、提示词优化建议或技能版本迭代需求。

# 六、核心业务流程

## 6.1 新用户接入流程

| 步骤 | 责任人 | 系统动作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术支持 | 在中心端创建用户，登记部门、岗位、职责、技术支持人 | 用户档案 |
| 2 | 运维人员 | 分配或创建 Windows 虚拟机，安装 OpenClaw 和 Agent | 可用机器 |
| 3 | Agent | 向中心端注册机器并上报基础信息 | 机器资产记录 |
| 4 | 技术支持 | 梳理用户高频表格、报表、输出格式和业务规则 | 场景清单 |
| 5 | 技术支持/AI | 基于场景生成提示词模板和技能配置 | 用户专属提示词 |
| 6 | 中心平台 | 分发模型配置、提示词、技能和定时任务到用户机器 | 分发任务记录 |
| 7 | 用户/技术支持 | 用测试文件验证结果，反馈准确率和格式问题 | 验收记录 |
| 8 | 技术支持 | 优化提示词和技能配置，上线使用 | 上线版本 |

## 6.2 提示词生成与迭代流程

用户提供原始文件样例、最终报表样例、处理口径说明和异常规则。

技术支持人员在中心端选择岗位模板，填写参数，生成初版提示词。

系统将提示词与样例文件、期望输出绑定，形成测试用例。

提示词分发到用户 OpenClaw 机器后，由用户或技术支持运行测试。

如果输出格式、字段、口径不符合要求，技术支持在中心端修改提示词并生成新版本。

所有版本保留历史，支持回滚到上一个可用版本。

## 6.3 技能分发与回滚流程

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 技能上传 | 技术支持或开发人员上传技能包，填写版本号、说明、依赖、适用岗位和测试方法 |
| 技能审核 | 管理员审核技能安全性、依赖和执行权限，通过后进入企业技能库 |
| 选择范围 | 选择要分发的用户、部门、岗位或机器 |
| 生成任务 | 中心端生成分发任务，Agent 轮询后拉取技能包 |
| 本地安装 | Agent 校验包完整性，备份旧版本，安装新技能 |
| 结果回传 | Agent 回传成功、失败、错误日志和当前版本 |
| 失败回滚 | 安装失败或用户反馈异常时，回滚到上一稳定版本 |

# 七、数据库设计建议

以下为建议的数据表，AI 开发时可根据技术栈生成 MySQL 或 PostgreSQL 建表语句。字段可先覆盖核心需求，后续按实际使用扩展。

| 表名 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户信息 | id, name, company, department, position, phone, support_owner, status |
| user_profiles | 用户职责画像 | user_id, duties, frequent_files, output_reports, usage_frequency, priority, notes |
| business_scenarios | 业务场景 | id, user_id, name, scenario_type, input_desc, output_desc, rules, status |
| machines | OpenClaw 虚拟机资产 | id, code, hostname, ip, os, cpu, memory, disk, user_id, status, last_heartbeat_at |
| agents | Agent 客户端信息 | id, machine_id, agent_version, install_path, service_status, last_report_at |
| openclaw_configs | OpenClaw 配置摘要 | id, machine_id, config_version, model_provider, model_name, config_json, created_at |
| prompt_templates | 提示词模板 | id, name, type, position_type, scenario_type, content, variables_json, version, status |
| user_prompts | 用户专属提示词 | id, user_id, scenario_id, template_id, content, version, status |
| skills | 企业技能库 | id, name, code, version, package_url, checksum, position_type, status |
| machine_skills | 机器已安装技能 | machine_id, skill_id, installed_version, status, installed_at |
| deploy_tasks | 配置/技能分发任务 | id, task_type, target_type, target_id, payload_json, status, created_by, created_at |
| deploy_task_items | 分发任务明细 | task_id, machine_id, status, message, started_at, finished_at |
| coding_plans | 模型套餐 | id, provider, plan_name, monthly_cost, quota_type, quota_limit, billing_cycle, status |
| plan_bindings | Plan 绑定关系 | plan_id, user_id, machine_id, weight, start_date, end_date |
| usage_records | 模型调用记录 | id, machine_id, user_id, plan_id, calls, tokens, cost_estimate, occurred_at |
| agent_logs | Agent 日志 | id, machine_id, level, category, message, detail_json, created_at |
| support_tickets | 问题反馈 | id, user_id, machine_id, scenario_id, title, description, status, owner, created_at |

# 八、接口设计建议

## 8.1 Agent 端接口

| 接口 | 方法 | 用途 | 请求要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/agent/register | POST | Agent 首次注册 | machine_code, hostname, ip, os, agent_version, openclaw_version |
| /api/agent/heartbeat | POST | 心跳上报 | machine_code, status, cpu_usage, memory_usage, disk_usage, service_status |
| /api/agent/config/report | POST | 配置摘要上报 | openclaw_config_hash, model_provider, model_name, skills, prompt_versions |
| /api/agent/tasks/pull | GET | 拉取待执行任务 | machine_code, agent_version |
| /api/agent/tasks/report | POST | 回传任务执行结果 | task_item_id, status, message, log_excerpt |
| /api/agent/logs/report | POST | 上报日志 | machine_code, level, category, message, detail_json |
| /api/agent/usage/report | POST | 上报模型调用量 | machine_code, plan_id, calls, tokens, timestamp |

## 8.2 管理后台接口

| 模块 | 接口示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | GET/POST/PUT /api/users | 用户增删改查、职责画像维护 |
| 机器管理 | GET/POST/PUT /api/machines | 机器资产、状态、详情、停用 |
| 场景管理 | GET/POST/PUT /api/scenarios | 用户业务场景管理 |
| 提示词管理 | GET/POST/PUT /api/prompts | 模板、版本、发布、回滚 |
| 技能管理 | GET/POST/PUT /api/skills | 技能上传、审核、发布、停用 |
| 分发任务 | POST /api/deploy-tasks | 创建配置、技能、提示词分发任务 |
| 费用管理 | GET/POST/PUT /api/coding-plans | Plan 维护、绑定、成本统计 |
| 监控日志 | GET /api/monitor/* | 心跳、日志、巡检、异常列表 |

# 九、Windows Agent 设计

Agent 是运行在每台 Windows 虚拟机上的轻量客户端，建议注册为 Windows Service。第一版可用 Python 打包 exe 或 Go 单文件实现；长期建议 Go 或 C#/.NET，以降低运行环境依赖。

| 功能 | 第一版要求 |
| --- | --- |
| 注册与鉴权 | 安装时填写中心端地址和机器编号，使用 token 或证书与中心端通信 |
| 心跳上报 | 每 30-60 秒上报在线状态和服务状态 |
| 资源采集 | 每 5-10 分钟采集 CPU、内存、磁盘、OpenClaw 进程状态 |
| 配置采集 | 读取 OpenClaw 配置摘要，计算 hash，上报模型服务商、模型名称、技能列表 |
| 任务拉取 | 定时从中心端拉取待执行分发任务 |
| 技能同步 | 下载技能包、校验 checksum、备份旧版本、安装新版本、失败回滚 |
| 提示词同步 | 下载用户提示词文件或配置片段，写入指定目录 |
| 日志采集 | 采集 Agent 自身日志、OpenClaw 关键错误日志，脱敏后上传 |
| 本地自检 | 检查 OpenClaw 是否可启动、模型配置是否存在、技能目录是否完整 |

Agent 本地目录建议：C:\ProgramData\OpenClawCenterAgent。该目录下包含 config.yaml、logs、cache、backup、packages、scripts 等子目录。

# 十、安全与合规要求

中心端默认不采集用户原始合同、客户资料、业务报表和输出文件，只采集配置摘要、状态、日志和统计信息。

API Key、模型密钥、Agent token 必须加密存储，不能明文写入数据库或日志。

Agent 与中心端通信必须使用 HTTPS 或内网可信通道。

技能包必须通过企业审核后进入白名单，普通用户不得安装未审核技能。

技能包应校验 checksum，防止传输或存储过程中被篡改。

所有分发、回滚、配置修改、Plan 绑定和权限变更都要记录审计日志。

日志上传前要做脱敏处理，避免上传合同号、客户名称、手机号、身份证号等敏感信息。

不同角色只允许查看授权范围内的数据，例如部门负责人只能查看本部门统计。

# 十一、模型费用管理规则

当前采用“三个人共用一个 Coding Plan”的方式。平台应保留该规则，但不能强制一刀切，需要按用户使用强度动态调整。

| 用户类型 | 使用特征 | 建议 Plan 分配 |
| --- | --- | --- |
| 轻度用户 | 偶尔写文案、偶尔处理文件 | 3-5 人共用 1 个 Plan |
| 中度用户 | 每周固定生成报表或文档 | 3 人共用 1 个 Plan |
| 高频用户 | 每天执行统计、分析、文件处理 | 1-2 人共用 1 个 Plan |
| 核心岗位 | 关键业务、连续自动化任务、对稳定性要求高 | 独立 Plan 或独立模型 Key |

| 推广人数 | 按 3 人/Plan 估算 Plan 数 | 单 Plan 月费假设 | 月度模型费用估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 人 | 5 个 | 40 元 | 200 元/月 |
| 30 人 | 10 个 | 40 元 | 400 元/月 |
| 60 人 | 20 个 | 40 元 | 800 元/月 |
| 90 人 | 30 个 | 40 元 | 1200 元/月 |
| 150 人 | 50 个 | 40 元 | 2000 元/月 |

注意：上述只计算大模型套餐费用，不包含 Windows 虚拟机资源、服务器资源、网络、安全、人工支持和维护成本。

# 十二、分阶段开发计划

| 阶段 | 目标 | 核心功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：资产台账与状态采集 | 先把机器和用户管起来 | 用户管理、机器管理、Agent 注册、心跳、资源采集、OpenClaw 配置摘要、技能列表采集、Coding Plan 台账 | 能看到每台机器、使用人、岗位、在线状态、OpenClaw 版本、模型配置和技能清单 |
| 二期：提示词与技能统一分发 | 降低技术支持和用户配置成本 | 提示词模板库、用户专属提示词、技能库、版本管理、分发任务、失败重试、回滚 | 可将指定提示词和技能分发到指定用户机器，能查看成功失败状态 |
| 三期：成本治理与自动巡检 | 支撑规模化推广 | 模型调用统计、Plan 额度预警、部门成本报表、每日巡检、异常告警、问题工单闭环 | 能按用户/部门统计成本，能自动发现离线和异常机器 |

# 十三、技术栈建议

| 层级 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus 或 React + Ant Design | 企业后台界面，表格、表单、筛选、权限管理成熟 |
| 后端 | Java Spring Boot 或 Python FastAPI | 如果公司 Java 体系成熟用 Spring Boot；如果想让 AI 快速开发可用 FastAPI |
| 数据库 | MySQL 8 或 PostgreSQL | 结构化数据为主，便于部署和维护 |
| 文件存储 | MinIO / NAS / 本地文件目录 | 保存技能包、模板文件、安装包 |
| Agent | Go / C# / Python 打包 exe | 第一版可 Python，稳定版建议 Go 或 C# |
| 部署 | Docker Compose / 内网服务器 | 初期单机部署即可，后续再拆分服务 |
| 认证 | JWT + RBAC，后续接 LDAP/AD | 先做账号密码，后续对接企业账号体系 |

# 十四、最小可用版本 MVP 范围

管理后台：登录、用户管理、机器管理、岗位职责管理、Coding Plan 管理、技能清单查看。

Agent：注册、心跳、资源采集、OpenClaw 配置摘要采集、技能列表采集。

分发能力：先支持提示词文件分发，不强制第一版支持复杂技能安装。

日志能力：支持 Agent 运行日志和分发任务日志查看。

费用能力：支持手工维护 Plan 单价和绑定用户，先不要求自动精确统计 token。

验收标准：完成 5 台虚拟机接入，能在中心端看到在线状态、用户、岗位、技能列表、模型配置，并能向其中 1 台机器分发一份提示词配置。

# 十五、AI 开发提示词

可以将以下提示词复制给 AI 编码工具使用。建议先让 AI 生成一期 MVP，不要一次性生成全部系统。

## 15.1 总体开发提示词

你是一名资深企业级系统架构师和全栈开发工程师。请根据以下需求开发一个“OpenClaw 企业统一管理平台”。

系统背景：公司内部每个 OpenClaw 用户都有一台独立 Windows 虚拟机，虚拟机中安装 OpenClaw。本平台需要作为中心控制台，统一管理所有 OpenClaw 机器、用户职责、岗位场景、提示词模板、技能配置、模型 Coding Plan、运行状态和分发任务。

请优先开发 MVP 版本，范围包括：
1. 管理后台登录和 RBAC 权限；
2. 用户管理：姓名、公司、部门、岗位、技术支持人、职责、高频文件、输出报表；
3. 机器管理：机器编号、IP、主机名、CPU、内存、磁盘、OpenClaw 版本、Agent 版本、在线状态、最近心跳；
4. Agent 接口：注册、心跳、资源上报、OpenClaw 配置摘要上报、技能列表上报、任务拉取、任务结果回传；
5. 提示词模板管理：模板、变量、版本、发布状态；
6. 简单分发任务：将提示词配置下发到指定机器；
7. Coding Plan 管理：服务商、套餐名称、月费用、绑定用户、绑定机器；
8. 日志查看：Agent 日志、分发任务日志。

技术栈建议：后端使用 FastAPI 或 Spring Boot，前端使用 Vue3 + Element Plus，数据库使用 MySQL 8，Agent 第一版使用 Python 或 Go。请先输出项目目录结构、数据库建表语句、API 设计、后端代码、前端页面代码和 Agent 代码。要求代码可运行、结构清晰、带 README 部署说明。

## 15.2 Agent 开发提示词

请开发一个 Windows Agent 客户端，用于运行在每台 OpenClaw Windows 虚拟机上。Agent 需要注册为 Windows Service，定时向中心端 API 上报心跳、资源、OpenClaw 配置摘要、已安装技能列表，并从中心端拉取待执行任务。

功能要求：
1. 配置文件路径：C:\ProgramData\OpenClawCenterAgent\config.yaml；
2. 日志路径：C:\ProgramData\OpenClawCenterAgent\logs；
3. 支持 agent register、start、stop、status、自检命令；
4. 每 60 秒上报心跳；
5. 每 5 分钟上报 CPU、内存、磁盘、OpenClaw 进程状态；
6. 每 10 分钟读取 OpenClaw 配置摘要和技能列表；
7. 每 60 秒从 /api/agent/tasks/pull 拉取任务；
8. 支持提示词文件分发任务：下载文件、备份旧文件、写入指定目录、回传结果；
9. 通信失败要重试，本地日志不能无限增长；
10. 不上传用户原始业务文件。

# 十六、验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 机器接入 | 至少 5 台 Windows 虚拟机成功安装 Agent 并注册到中心端 |
| 状态监控 | 中心端可查看机器在线状态、资源信息、最近心跳和 OpenClaw 服务状态 |
| 用户职责 | 每个试点用户可维护职责、场景、输入文件和输出报表要求 |
| 提示词模板 | 可创建模板、生成用户专属提示词、维护版本 |
| 分发任务 | 可将一份提示词配置分发到指定机器，并查看执行结果 |
| 技能清单 | Agent 可采集并上报当前机器已安装技能列表 |
| 费用管理 | 可维护 Coding Plan，绑定用户和机器，按 3 人/Plan 做成本估算 |
| 日志审计 | 可查看 Agent 日志、分发日志、配置变更记录 |
| 安全边界 | 默认不上传用户原始业务文件，敏感配置不明文展示 |

# 十七、后续扩展方向

支持技能包自动安装、升级、灰度发布和一键回滚。

支持模型调用量自动统计和 Plan 额度自动预警。

支持部门级成本核算和效率提升报表。

支持用户反馈自动生成提示词优化建议。

支持对接企业 AD/LDAP，实现统一账号和权限。

支持自动巡检日报、异常机器告警和问题工单闭环。

支持岗位模板市场，将已验证的提示词和技能沉淀为企业内部可复用资产。